# УКРАЇНА

# І Ч Н Я Н С Ь К А    М І С Ь К А    Р А Д А

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

14 вересня 2021  року                      м. Ічня                                                      № 230

Про проведення розгортання, попередніх

випробувань та дослідної експлуатації

комплексної системи захисту інформації

типового робочого місця стороннього

користувача Автоматизованої системи

Державного  земельного кадастру (КСЗІ ТРМ СК АС ДЗК)

Відповідно до Закону України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», НД ТЗІ 3.7-003-05 та НД ТЗІ 1.6-005-2013, у зв’язку із модернізацією комплексної системи захисту інформації (далі – КСЗІ) автоматизованої системи Державного земельного кадастру (далі – АС ДЗК), керуючись пунктом 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.Створити комісію для проведення робіт з розгортання, попередніх

випробувань та дослідної експлуатації КСЗІ типового робочого місця стороннього користувача АС ДЗК (далі – ТРМ СК) у складі:

Голова комісії:

Радченко Зорина Олександрівна – начальник відділу «Центр надання адміністративних послуг»;

Члени комісії:

Загребельний Ярослав Миколайович – державний реєстратор відділу «Центр надання адміністративних послуг»;

Швець Олена Валеріївна - адміністратор відділу «Центр надання адміністративних послуг».

2. Голові комісії забезпечити проведення робіт з:

- розгортання ТРМ СК в термін з 14.09. 2021 по 15.09.2021;

- проведення попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін з 16.09.2021 по 17.09.2021;

- проведення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін з 20.09.2021 по 22.09.2021;

3. Голові комісії за результатами проведених робіт забезпечити оформлення та подання на затвердження:

- протоколу попередніх випробувань КСЗІ ТРМ СК в термін до 22.09.2021;

- акту про приймання у дослідну експлуатацію КСЗІ ТРМ СК в термін до 22.09.2021;

- акту завершення дослідної експлуатації КСЗІ ТРМ СК в термін до 22.09.2021;

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Животягу Ярослава Васильовича.

Секретар міської ради                                                     Григорій ГЕРАСИМЕНКО