# ІЧНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

03 червня 2025 року			м. Ічня					      № 149

Про підготовку комунальних підприємств,

закладів бюджетної сфери громади до роботи

в осінньо-зимовий період 2025/2026 років

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», «Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення», санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 23.03.2016 року № 234, на виконання розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 26 травня 2025 року № 709  «Про підготовку об’єктів підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг, закладів бюджетної сфери та  паливно–енергетичного  комплексу  області до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 років», розпорядження районної Прилуцької військової адміністрації від 26 травня 2025 року № 56 «Про підготовку об’єктів підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг та закладів бюджетної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 років», з метою підготовки  і забезпечення сталого проходження опалювального періоду, раціонального використання закладами бюджетної сфери коштів на оплату енергоресурсів, відповідно  п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

1.	Утворити комісію з питань підготовки об’єктів бюджетної сфери, комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 років (далі - Комісія).

2. Затвердити:

2.1.  Склад Комісії згідно з додатком № 1.

2.2. План  заходів  з підготовки  підприємств – надавачів  житлово -комунальних послуг та об’єктів  бюджетної сфери  громади до роботи в осінньо-зимовий період  2025/2026 років згідно з додатком № 2.

3. Керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій вжити заходів щодо:

- резервування бюджетних коштів на підготовку об’єктів житлово-комунального господарства та соціальної сфери  до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 років;

- проведення до 15.08.2025 року комісійних обстежень стану готовності джерел теплопостачання, теплових мереж, основного та допоміжного обладнання для виробництва та постачання, розподілу та споживання теплової енергії, об’єктів  підприємств - надавачів послуг з централізованого водопостачання, централізованого водовідведення до роботи в осінньо-зимовий період 2025/2026 років;

- своєчасного укладання договорів на постачання  та розподіл природного газу;

- створення до  15.08.2025 року необхідних запасів твердого палива для стабільного проходження опалювального періоду;

- забезпечення до 15.08.2025 року об’єктів соціальної сфери (навчальні заклади, заклади охорони здоров’я), об’єктів житлово-комунального господарства резервними джерелами енергопостачання та до 15.08.2025 року,  вжити заходів з їх підготовки і створення резерву паливно-мастильних матеріалів у достатньому обсязі для їх роботи;

- готовності аварійних служб на підприємствах життєзабезпечення до ліквідації можливих аварійних ситуацій та формування матеріальних резервів для ліквідації аварій і проведення невідкладних робіт на об’єктах життєзабезпечення;

- підготовки до 15.08.2025 року спеціалізованої техніки (автогрейдерів, бульдозерів, екскаваторів та ін. спеціалізованих машині механізмів), що може бути задіяна в очистці автодоріг від заметів і наявності  необхідної кількості посипкового матеріалу;

- погашення підпорядкованими підприємствами, установами  та організаціями заборгованості за спожиті комунальні послуги та уникнення її утворення в подальшому;

- подання інформації про  виконання заходів з підготовки до осінньо-зимового періоду 2025/2026 років відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою Ічнянської міської ради щомісячно до 05 та 20 числа.

4. Відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міської ради узагальнити отриману інформацію та забезпечити інформування Прилуцької районної державної адміністрації щомісячно до 07 та 23 числа.

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ярослава ЖИВОТЯГУ.

Секретар міської ради                                                 Григорій ГЕРАСИМЕНКО

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження секретаря міської ради                                                                                                                  03 червня 2025 року № 149

Склад

комісії з питань підготовки об’єктів бюджетної

сфери, комунальних підприємств до осінньо-зимового періоду 2025/2026 років

| 1 | ЖИВОТЯГА Ярослав Васильович | перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівник штабу |
| --- | --- | --- |
| 2 | ВОЛЕВАТЕНКО Катерина Валеріївна | начальник відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міської ради, секретар штабу |
| 3 | ІВЧЕНКО Володимир Іванович | Головний спеціаліст відділу освіти |
| 4 | ВІТИК Марина Вікторівна | начальник відділу культури і туризму міської ради |
| 5 | СЕМЕНЧЕНКО Сергій Іванович | начальник фінансового управління міської ради |
| 6 | ТИМЕНКО Людмила Іванівна | директор КЗ «Центр надання соціальних послуг» Ічнянської міської ради |
| 7 | КИРІЙ Віталій Анатолійович | заступник начальника КП ВКГ «Ічень» Ічнянської міської ради Чернігівської області |
| 8 | ТРОХИМЕНКО Анатолій Іванович | головний інженер КП «Ічнянське ВУЖКГ» |
| 9 | ДЕНИСЕНКО Оксана Миколаївна | генеральний директор КНП «Ічнянська міська лікарня» |
| 10 | АНДРУХОВА Марина Сергіївна | В.о. генерального директора КП КНП «Ічнянський ЦПМСД» |
| 11 | ГОРОВИЙ Олександр Володимирович | начальник Ічнянської дільниці Прилуцького УЕГГ Чернігівської філії ТОВ «Газорозподільчі мережі України» |

Секретар міської ради						Григорій ГЕРАСИМЕНКО

Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження секретаря міської ради                                                                                                                                                                                                                                       03 червня 2025  року № 149

План

заходів  з підготовки  підприємств-надавачів   житлово-комунальних послуг та об’єктів  бюджетної сфери  громади до роботи в осінньо-зимовий період  2025/2026 років

| № п/ | Найменування заходів | Од. виміру | Обсяг робіт | Термін виконання, до | Виконавці та обсяги робіт | Потреба фінансування тис. грн. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Спільні завдання для всіх керівників бюджетних установ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечити перевірку систем опалення закладів зі складанням відповідних актів готовності | од. | 37 | 01.09.2025 | Керівники бюджетних установ та організацій | В межах кошторисних призначень |
| 2 | Забезпечити перевірку готовності котельного обладнання власних котелень та сприяти підготовці котелень переданих в оренду зі складанням відповідних актів готовності | од. | 28 | 01.09.2025 | Керівники бюджетних установ та організацій | В межах кошторисних призначень |
|  | Заклад дошкільної освіти №1 (ясла-садок) Ічнянської міської ради |  |  |  |  |  |
| 1 | Повірка спеціалізованого обладнання «Лелека» | шт. | 1 | 15.08.2025 | Директор Закладу дошкільної освіти №1 (ясла-садок) Ічнянської міської ради Оніщенко Наталія Олексіївна | В межах кошторисних призначень |
| 2 | Повірка спеціалізованого обладнання «Флоутек» | шт. | 1 | 15.08.2025 | Директор Закладу дошкільної освіти №1 (ясла-садок) Ічнянської міської ради Оніщенко Наталія Олексіївна | В межах кошторисних призначень |
| 3 | Забезпечити своєчасне укладання договору з газорозподільною компанією | од. | 1 | 30.09.2025 | Директор Закладу дошкільної освіти №1 (ясла-садок) Ічнянської міської ради Оніщенко Наталія Олексіївна | В межах кошторисних призначень |
|  | Заклад дошкільної освіти №2 (ясла-садок) Ічнянської міської ради |  |  |  |  |  |
| 1 | Повірка сигналізаторів газу «Лелека» | шт. | 2 | 15.08.2025 | Директор Закладу дошкільної освіти №2 (ясла-садок) Ічнянської міської ради Саранчук Людмила Василівна | В межах кошторисних призначень |
| 2 | Забезпечити своєчасне укладання договору з газорозподільною компанією | од. | 1 | 30.09.2025 | Директор Закладу дошкільної освіти №2 (ясла-садок) Ічнянської міської ради Саранчук Людмила Василівна | В межах кошторисних призначень |
| 3 | Заміна котлів «Данко» в топковій | шт. | 2 | 15.09.2025 | Директор Закладу дошкільної освіти №2 (ясла-садок) Ічнянської міської ради Саранчук Людмила Василівна | В межах кошторисних призначень |
| 4 | Заміна котла «Нова Флорида» на харчоблоці | шт. | 1 | 15.09.2025 | Директор Закладу дошкільної освіти №2 (ясла-садок) Ічнянської міської ради Саранчук Людмила Василівна | В межах кошторисних призначень |
|  | Дошкільний навчальний заклад № 3 Ічнянської міської ради |  |  |  |  |  |
| 1 | Повірка спеціалізованого обладнання «Лелека» | шт. | 1 | 15.08.2025 | Директор Дошкільного навчального закладу № 3 Ічнянської міської ради Глушко Людмила Анатоліївна | В межах кошторисних призначень |
| 2 | Повірка обладнання «Флоутек» | шт. | 1 | 15.08.2025 | Директор Дошкільного навчального закладу № 3 Ічнянської міської ради Глушко Людмила Анатоліївна | В межах кошторисних призначень |
| 3 | Закупівля природного газу, потреба: жовтень-грудень (14000 м3), січень-квітень (21100 м3) | м3 | 35100 | 30.09.2025 | Директор Дошкільного навчального закладу № 3 Ічнянської міської ради Глушко Людмила Анатоліївна | В межах кошторисних призначень |
|  | Заклад дошкільної освіти №5 (ясла-садок) Ічнянської міської ради |  |  |  |  |  |
| 1 | Повірка спеціалізованого обладнання «Лелека» | шт. | 2 | 15.08.2025 | Директор Закладу дошкільної освіти № 5 (ясла-садок) Ічнянської міської ради Вікторія Євдокименко | В межах кошторисних призначень |
| 2 | Закупівля природного газу | м3 | 4100 | 30.09.2025 | Директор Закладу дошкільної освіти № 5 (ясла-садок) Ічнянської міської ради Вікторія Євдокименко | 120 тис. грн |
|  | Відділ освіти Ічнянської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повірка обчислювальних комплексів «Флоутек» у системах обліку газу Гмирянського та Рожнівського ліцеїв ІМР | шт | 2 | 15.08.2025 | Начальник відділу освіти Ічнянської міської ради Реус Лариса Андріївна | 40 тис. грн |
| 2 | Повірка газоаналізатора в системах газового опалення закладів освіти | од. | 8 | 15.08.2025 | Начальник відділу освіти Ічнянської міської ради Реус Лариса Андріївна | Виділення коштів планується на липень |
| 3 | Повірка газоаналізатора в адмінбудинку відділу освіти Ічнянської міської ради | од. | 1 | 15.08.2025 | Начальник відділу освіти Ічнянської міської ради Реус Лариса Андріївна | Виділення коштів планується на липень |
| 4 | Закупівля природного газу | тис. м3 | 45,2 | 15.08.2025 | Начальник відділу освіти Ічнянської міської ради Реус Лариса Андріївна | Виділення коштів планується на липень |
| 5 | Закупівля теплової енергії | Гкал. | 1530 | 15.08.2025 | Начальник відділу освіти Ічнянської міської ради Реус Лариса Андріївна | Виділення коштів планується на липень |
| 6 | Закупівля твердого палива: брикет | т. | 200 | 15.08.2025 | Начальник відділу освіти Ічнянської міської ради Реус Лариса Андріївна | Виділення коштів планується на липень |
| 7 | Закупівля твердого палива: дров | м3 | 450 | 15.08.2025 | Начальник відділу освіти Ічнянської міської ради Реус Лариса Андріївна | Виділення коштів планується на липень |
| 8 | Закупівля електроенергії | кВт/ год | 180000 | 15.08.2025 | Начальник відділу освіти Ічнянської міської ради Реус Лариса Андріївна | Виділення коштів планується на липень |
| 9 | Закупівля послуг по технічному обслуговуванню котелень | од. | 1 | 15.08.2025 | Начальник відділу освіти Ічнянської міської ради Реус Лариса Андріївна | Виділення коштів планується на липень |
|  | Відділ культури і туризму Ічнянської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повірка газового спеціалізованого обладнання «Лелека» в Музеї-садибі Л. М. Ревуцького, с. Іржавець | од. | 1 | 15.08.2025 | Начальник відділу культури і туризму Ічнянської міської ради Вітик Марина Вікторівна | В межах кошторисних призначень |
| 2 | Закупівля твердого палива (дров) для Мистецької школи ІМР | м3 | 356 | 15.08.2025 | Начальник відділу культури і туризму Ічнянської міської ради Вітик Марина Вікторівна | 350 тис. грн. |
| 3 | Закупівля твердого палива (дров) для Ольшанського СБК | м3 | 60 | 15.08.2025 | Начальник відділу культури і туризму Ічнянської міської ради Вітик Марина Вікторівна | 65 тис. грн |
| 4 | Закупівля твердого палива (дров) для Бурімського СБК | м3 | 60 | 15.08.2025 | Начальник відділу культури і туризму Ічнянської міської ради Вітик Марина Вікторівна | 65 тис.грн |
| 5 | Закупівля твердого палива (дров) для Краєзнавчого музею ІМР | м3 | 60 | 15.08.2025 | Начальник відділу культури і туризму Ічнянської міської ради Вітик Марина Вікторівна | 62.5 тис. грн |
| 6 | Закупівля теплової енергії (Центр культури та дозвілля ІМР) | Гкал. | 120 (орієнтовно) | 15.08.2025 | Начальник відділу культури і туризму Ічнянської міської ради Вітик Марина Вікторівна | 260 тис. грн |
| 7 | Закупівля природного газу (Музей-садиба Л. М. Ревуцького, с. Іржавець) | м3 | 600 | 15.08.2025 | Начальник відділу культури і туризму Ічнянської міської ради Вітик Марина Вікторівна | 10 тис. грн |
| 8 | Поточний ремонт опалювальної системи у приміщенні Мистецької школи ІМР | од | 1 | 01.10.2025 | Начальник відділу культури і туризму Ічнянської міської ради Вітик Марина Вікторівна | В межах кошторисних призначень |
|  | КП «Ічнянське ВУЖКГ» Ічнянської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заготівля дров до опалювального сезону | м3 | 150 | 15.08.2025 | КП «Ічнянське ВУЖКГ» | Кошти підприємства |
| 2 | Перевірити справність роботи автоматики котлів | шт. | 2 | 15.08.2025 | КП «Ічнянське ВУЖКГ» | Кошти підприємства |
| 3 | Підготовка снігоочисної техніки | од. | 7 | 15.08.2025 | КП «Ічнянське ВУЖКГ» | Кошти підприємства |
| 4 | Закупівля солі для приготування піщано-сольової суміші (ПСС) | тис. т | 70 | 01.10.2025 | КП «Ічнянське ВУЖКГ» | Кошти підприємства |
| 5 | Закупівля піску для приготування піщано-сольової суміші (ПСС) | тис. т | 200 | 01.10.2025 | КП «Ічнянське ВУЖКГ» | Кошти підприємства |
|  | КП ВКГ «Ічень» Ічнянської міської ради Чернігівської області |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Заміна водогону по вул. Покрасівка | м | 170 | 15.10.2025 | в о. головного інженера, майстер водопостачання | 161,24 |
| 2 | Заміна водогону по вул. Бунівка Тарновських | м | 720 | 15.10.2025 | в о. головного інженера, майстер водопостачання | 422,7 |
| 3 | Заміна водогону по вул. Скоропадських | м | 150 | 15.10.2025 | в о. головного інженера, майстер водопостачання | 79,86 |
| 4 | Ремонт водопровідного колодязя по вул. Лісова | шт. | 1 | 15.10.2025 | в о. головного інженера, майстер водопостачання | 44,23 |
| 5 | Забезпечити дрова для опалення | м3 | 120 | 15.10.2025 | в.о. головного інженера | Кошти підприємства |
|  | КЗ «Ічнянський центр соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) Ічнянської міської ради |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Закупівля твердого палива (дров) для Відділення стаціонарного догляду постійного або тимчасового проживання (с. Крупичполе, вул. Б. Хмельницького, 13) | м3 | 100 | 01.09.2025 | Директор КЗ «Ічнянський центр соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) Ічнянської міської ради Тименко Людмила Іванівна | 100 тис. грн |
| 2 | Закупівля дров’яної деревини для опалення стаціонарного відділення та службового приміщення по вул. Свято-Преображенська, 14 | м3 | 130 | 15.09.2025 | Директор КЗ «Ічнянський центр соціального обслуговування ( надання соціальних послуг) Ічнянської міської ради Тименко Людмила Іванівна | В межах кошторисних призначень |
|  | Комунальна архівна установа «Трудовий архів» Ічнянської міської ради |  |  |  |  |  |
| 1 | Забезпечити своєчасне заключення договору на постачання природного газу | од | 1 | 15.09.2025 | Директор Комунальної архівної установи «Трудовий архів» Ічнянської міської ради Комялова Ніна Володимирівна | В межах кошторисних призначень |
|  | КНП «Ічнянська міська лікарня» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Повірка сигналізатора газу «Лелека» (розміщення харчоблок) | шт. | 1 | 15.08.2025 | Генеральний директор КНП «Ічнянська міська лікарня» Денисенко Оксана Миколаївна | В межах кошторисних призначень |
| 2 | Ремонт внутрішніх теплових мереж | м | 50 | 15.09.2025 | Генеральний директор КНП «Ічнянська міська лікарня» Денисенко Оксана Миколаївна | В межах кошторисних призначень |
| 3 | Ремонт зовнішніх теплових мереж | м | 30 | 15.09.2025 | Генеральний директор КНП «Ічнянська міська лікарня» Денисенко Оксана Миколаївна | В межах кошторисних призначень |
| 4 | Ремонт системи холодного водопостачання | м | 70 | 15.09.2025 | Генеральний директор КНП «Ічнянська міська лікарня» Денисенко Оксана Миколаївна | В межах кошторисних призначень |
| 5 | Ремонт системи гарячого водопостачання | м | 50 | 15.09.2025 | Генеральний директор КНП «Ічнянська міська лікарня» Денисенко Оксана Миколаївна | В межах кошторисних призначень |
| 6 | Ремонт каналізаційних мереж | м | 250 | 15.09.2025 | Генеральний директор КНП «Ічнянська міська лікарня» Денисенко Оксана Миколаївна | В межах кошторисних призначень |
| 7 | Заключення договору на постачання природного газу | тис. м3 | 1,8 | 15.08.2025 | Генеральний директор КНП «Ічнянська міська лікарня» Денисенко Оксана Миколаївна | В межах кошторисних призначень |
| 8 | Закупівля теплової енергії | Гкал. | 1525 | 15.08.2025 | Генеральний директор КНП «Ічнянська міська лікарня» Денисенко Оксана Миколаївна | В межах кошторисних призначень |
|  | КНП «Ічнянський ЦПМСД» |  |  |  |  |  |
| 1 | Повірка вентиляційних каналів на ФАП та СЛА | шт. | 10 | 15.08.2025 | Інженер з ОП | 5,150тис. грн |
| 2 | Повірка сигналізаторів газу на ФАП та СЛА | шт. | 4 | 15.08.2025 | Інженер з ОП, фельдшери, сестри медичні | 2,0 тис. грн |
| 3 | Навчання інженера з охорони праці (пожежної безпеки) | ос. | 1 | 15.08.2025 | Інженер з ОП | 10,0 тис. грн |
| 4 | Повірка вогнегасників | шт. | 180 | 15.08.2025 | Інженер з ОП | 23 тис. грн |
| 5 | Закупівля твердого палива для ФАПів та МПТБ | м3 | 230 | 15.08.2025 | В.о генеральний директор, відповідальна особа КНП «Ічнянський ЦПМСД» Андрухова Марина Сергіївна | В межах кошторисних призначень |
| 6 | Проведення тендерної процедури закупівлі природного газу | м3 | 800 | 15.08.2025 | Економіст, фахівець з публічних закупівель | 14,0 тис. грн |

Секретар міської ради													    Григорій ГЕРАСИМЕНКО