# ІЧНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА

## РОЗПОРЯДЖЕННЯ

16 червня 2026 року			м. Ічня				                 № 134

Про підготовку комунальних підприємств,

закладів бюджетної сфери громади до роботи

в осінньо-зимовий період 2026/2027 років

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про теплопостачання», «Про житлово-комунальні послуги», спільного наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008 № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31.12.2008 за №1310/16001, на виконання розпорядження начальника Чернігівської обласної військової адміністрації від 22 травня 2026 року №705 «Про підготовку об’єктів підприємств – надавачів житлово-комунальних послуг, закладів бюджетної сфери та паливно-енергетичного комплексу області до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року», розпорядження районної Прилуцької військової адміністрації від 26 травня 2026 року № 33 «Про підготовку об’єктів підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг та закладів бюджетної сфери району до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року»,з метою забезпечення своєчасної підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та закладів бюджетної сфери громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року, забезпечення сталого проходження опалювального сезону, раціонального використання енергоресурсів, відповідно до пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

- Утворити комісію з питань підготовки об’єктів бюджетної сфери, комунальних підприємств до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року (далі – Комісія).

- Затвердити:

  - склад Комісії згідно з додатком 1;

  - План заходів з підготовки підприємств – надавачів житлово-комунальних послуг та об’єктів бюджетної сфери громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 років згідно з додатком № 2.

- Керівникам комунальних підприємств, бюджетних установ та організацій громади вжити заходів щодо:

- підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та бюджетної сфери до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року;

- проведення до 15.09.2026 комісійних обстежень стану готовності джерел теплопостачання, теплових мереж, основного та допоміжного обладнання, призначеного для виробництва, транспортування, розподілу та споживання теплової енергії, об’єктів централізованого водопостачання та водовідведення;

- забезпечення своєчасного укладання договорів на постачання та розподіл природного газу;

- створення до 01.10.2026 року необхідних запасів твердого палива для стабільного проходження опалювального періоду;

- забезпечення об’єктів соціальної сфери та житлово-комунального господарства резервними джерелами електроживлення, створення резерву паливно-мастильних матеріалів для їх безперебійної роботи;

- підтримання у готовності аварійних служб та формування матеріального резерву для ліквідації можливих аварійних ситуацій на об’єктах життєзабезпечення;

- підготовки до 01.10.2026 спеціалізованої техніки, що може бути залучена до ліквідації наслідків несприятливих погодних умов у зимовий період, та забезпечення необхідного запасу посипкових матеріалів;

- погашення заборгованості за спожиті комунальні послуги та недопущення її утворення в подальшому;

- подання інформації про стан виконання заходів з підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року до відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою Ічнянської міської ради щомісячно до 05 та 20 числа.

- Відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою Ічнянської міської ради:

- здійснювати моніторинг стану підготовки об’єктів житлово-комунального господарства та бюджетної сфери громади до роботи в осінньо-зимовий період 2026/2027 року;

- узагальнювати отриману інформацію та забезпечувати інформування Прилуцької районної військової адміністрації у визначені терміни;

- організовувати роботу Комісії та здійснювати контроль за виконанням Плану заходів.

- Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Ярослава ЖИВОТЯГУ.

Секретар міської ради                                                 Григорій ГЕРАСИМЕНКО

Додаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням секретаря міської ради

16 червня 2026 року № 134

Склад

комісії з питань підготовки об’єктів бюджетної

сфери, комунальних підприємств до осінньо-зимового періоду 2026/2027 років

| 1 | ЖИВОТЯГА Ярослав Васильович | перший заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керівник штабу |
| --- | --- | --- |
| 2 | ВОЛЕВАТЕНКО Катерина Валеріївна | начальник відділу житлово-комунального господарства, комунальної власності та благоустрою міської ради, секретар штабу |
| 3 | ІВЧЕНКО Володимир Іванович | Головний спеціаліст відділу освіти |
| 4 | ВІТИК Марина Вікторівна | начальник відділу культури і туризму міської ради |
| 5 | СЕМЕНЧЕНКО Сергій Іванович | начальник фінансового управління міської ради |
| 6 | ТИМЕНКО Людмила Іванівна | директор КЗ «Центр надання соціальних послуг» Ічнянської міської ради |
| 7 | КИРІЙ Віталій Анатолійович | заступник начальника КП ВКГ «Ічень» Ічнянської міської ради Чернігівської області |
| 8 | ТРОХИМЕНКО Анатолій Іванович | головний інженер КП «Ічнянське ВУЖКГ» |
| 9 | ДЕНИСЕНКО Оксана Миколаївна | генеральний директор КНП «Ічнянська міська лікарня» |
| 10 | АНДРУХОВА Марина Сергіївна | В.о. генерального директора КП КНП «Ічнянський ЦПМСД» |
| 11 | ГОРОВИЙ Олександр Володимирович | начальник Ічнянської дільниці Прилуцького УЕГГ Чернігівської філії ТОВ «Газорозподільчі мережі України» |

Секретар міської ради						Григорій ГЕРАСИМЕНКО